BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ

NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ

KIVITELEZÉSI munkára

VALÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület

9200 Mosonmagyaróvár, Család sor 4

............................Kft.

Cím:..............................
Tel.:...............................

| ................................. Úr részére | Kelt: | Mosonmagyaróvár, 2018. március 05. |
| --- | --- | --- |
|  | Tárgy: | Árajánlatkérés |
|  | Ügyintéző: | Somogyi Róbert |
|  | Tel: | 06-70/335-22-51 |

Tisztelt Ajánlattevő!

A MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület (székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Család sor 4., adószáma: 18983766-1-08, képviselője: Winkler Péter elnök) a Bauer Rudolf utcáról nyíló Báger szabadstrand területén öltöző épület építése a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI törvény (TAO) (illetőleg a 107/2011. (VI. 30.) Korm. r.) alapján történő támogatásból megvalósuló finanszírozással.

Ezen pár sorral szeretné felkérni a MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület (9200 Mosonmagyaróvár, Család sor 4.) „A Mosonmagyaróvár Ifjúsági Tornaegylet (MITE), (székhelye: Mosonmagyaróvár Család sor 4.) a Bauer Rudolf utcáról nyíló Báger szabadstrand területén, szabadidős sportlétesítmény és kiszolgáló épület létesítése” c. projekt generál kivitelezési munkálatainak ajánlattételére a System–Plan Mérnöki Iroda Kft. által tervezett engedélyes tervek alapján. A pályázatban résztvevő kivitelező cégeknek tudomásul kell venniük, hogy az ajánlatok egyes részeit a Megrendelő külön-külön is megrendelheti.

Előzmény:

A Megbízó kiadja a kivitelezési munkákat a Mosonmagyaróvár, Bauer Rudolf utca 39. szám alatti, HRSZ.: 4664/5 ingatlanon a szabadidős sportlétesítmény és kiszolgáló épület létesítéséhez kapcsolódóan.

A építési engedély módosításra került, ami 2018. január 31-én jogerőre emelkedett, melyhez építési engedélyezési dokumentáció alapján elkészített költségvetési kiírások és tervek alapján kérünk ajánlatot adni.

Csatolt mellékletek:

- számú melléklet – Általános műszaki leírás tartalom

- számú melléklet – Engedélyes tervek, építési engedély

- számú melléklet – Költségvetés kiírás

- számú melléklet – TAO határozat

Projekt megnevezése:

„Mosonmagyaróvár, Bauer Rudolf utca 39. szám alatti, HRSZ.: 4664/5 ingatlanon a szabadidős sportlétesítmény és kiszolgáló épület létesítése”

A kivitelezés helyszíne:

Mosonmagyaróvár, Bauer Rudolf utca 39. szám alatti, HRSZ.: 4664/5 ingatlanon.

A pályázat kiírója:

MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület

(9200 Mosonmagyaróvár, Család sor 4.)

A beruházás határozatának ügyiratszám: ÉPI/1782-2/2017.

A beruházás TAO határozat száma: be/SFP-08113/2015/MLSZ

A pályázat kiírásának dátuma: 2018. március 05.

A pályázat kiírásának helye:

MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület írásban (e-mailben, vagy postai úton), legalább három pályázó megkeresése útján.

A szabályzat hatálya a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI.Tv.22./C § (6) bekezdése szerinti 10 millió forintot elérő vagy meghaladó sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházására, felújítására terjed ki.

Pályázók köre:

A tárgyi eszköz beruházására, felújítására vonatkozó sportlétesítmény (fejlesztés) területén a pályázat benyújtását megelőzően legalább két naptári éve működő gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó nyújthatja be. Abban az esetben, ha többen együttesen nyújtanak be pályázatot, akkor ezen feltételnek valamennyi pályázónak meg kell felelnie. A pályázat kiírója legalább három pályázótól kér ajánlatot.

Pályázatok elbírálása:

Az ajánlatok a fejlesztés megvalósításának egészére vonatkozzanak. Az ajánlatokat a kiírásnak megfelelően kell leadni, de legalább két megegyező példányban. Az ajánlattevő által minden oldalon szignált, zárt borítékban, személyesen, a MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület irodájában (9200 Mosonmagyaróvár, Család sor 4.). A borítékot az alábbi felirattal ellátva kérjük benyújtani: „Ajánlat a „Mosonmagyaróvár, Bauer Rudolf utca 39. szám alatti HRSZ.: 4664/5 ingatlanon a szabadidős sportlétesítmény és kiszolgáló épület létesítésére”. Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően!”

Az ajánlathoz a kiírásnak megfelelően, de legalább az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni az alábbi sorrendben:

- Felolvasólap

- 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a vállalkozói igazolvány másolatát.

- Aláírási címpéldány másolatát (gazdasági társaságok esetén).

- Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevőnek nincs adótartozása. (A NAV 30 napnál nem régebbi, eredeti igazolását arról, hogy nincs az ajánlattevőnek köztartozása, csak a nyertes ajánlattevőnek kell bemutatnia az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül. Amennyiben szerepel a köztartozás-mentes adatbázisban, akkor a nyilatkozatában ezt is szerepeltesse.)

- Nyilatkozat arról, hogy az utolsó két lezárt pénzügyi évben a mérleg szerinti eredménye nem volt veszteséges, amennyiben a beszámolója elektronikus úton nyilvántartásban nem elérhető, beszámolóját csatolja az ajánlatához.

- Nyilatkozat arról, miszerint az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szabadidős sportlétesítmény és kiszolgáló épület létesítése esetében a vállalkozó díj kifizetésére csak utófinanszírozás keretében kerül sor, így ennek megfelelően rendelkezik a kivitelezői munka megvalósításhoz szükséges anyagi erővel.

- Nyilatkozat arról, mely szerint a pályázó nem áll felszámolás vagy végelszámolás alatt, nem indult ellene csődeljárás.

- Nyilatkozat arról, hogy ajánlatát az eredményről való tájékoztatást követő legalább 60 napig fenntartja, és nyertessége esetén megköti a kivitelezői szerződést.

- Nyilatkozat arról, hogy a megküldött vállalkozói szerződést aláírja, és az abban foglalt feltételeket elfogadja.

- Nyilatkozat arról, miszerint tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az ajánlat egyes részeit külön-külön is megrendelheti.

- Csatolandó 1 db CD, ami tartalmazza az ajánlati költségvetéseket szerkeszthető formátumban.

- Nyilatkozat arról, hogy az átadott CD–n szereplő dokumentumok teljes egészében megegyeznek a nyomtatott formában átadott dokumentumokkal.

A kiválasztás menete:

A beérkezett ajánlatokat beérkezésük sorrendjében, sorszámozva, bontatlanul iktatjuk. Az ajánlatokat a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül legalább az elnökség, vagy az általa erre kijelölt háromtagú bíráló bizottság (továbbiakban: bíráló bizottság) előtt felbontjuk. A pályázatok felbontásáról jegyzőkönyvet veszünk fel, amely tartalmazza az ajánlattevő megnevezését, valamint azt, hogy formai szempontból az ajánlat megfelelő.

Amennyiben lehetőség van rá, az ajánlat elfogadásáról felbontás után döntés születik. A bíráló bizottság az ajánlattevőket legfeljebb 15 napos határidővel hiánypótlásra szólíthatja fel, amennyiben az ajánlat nem teljes körű vagy a csatolandó dokumentumok nem megfelelőek.

A bíráló bizottság a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A bíráló bizottság - döntése szerint,- az ajánlatok pontosítás érdekében nyilvános tárgyalást is tarthat, melyre legalább a két legjobb ajánlattevőt meg kell hívnia. A nyilvános tárgyalásra szóló meghívó elküldése és a tárgyalás napja között legalább 8 naptári napnak el kell telnie.

Az ajánlatok elbírálásáról az írásbeli ajánlatok felbontását és/vagy a nyilvános tárgyalást követő 15 napon belül dönteni kell, és erről az ajánlattevőket értesíteni kell. A vállalkozói szerződést a nyertes ajánlattevővel a döntést követő 15 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a nyertes ezen idő alatt nem köti meg a szerződést, úgy a bíráló bizottság döntése szerint a második legjobb ajánlattevővel kell szerződést kötni, vagy a pályázatot ismételten ki kell írni.

Az ajánlatot, a felolvasó lapon kell megadni a szabadidős sportlétesítmény és kiszolgáló épület létesítésére.

Értékelési szempontok:

A bíráló bizottság az ajánlatok felbontása előtt az elvégzendő ingatlanfejlesztéshez igazodóan a következő elbírálást alkalmaz:

- Legalacsonyabb ajánlati ár

A bíráló bizottság a fenti szempontoktól való eltérést jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. A bíráló bizottság az egyes ajánlatokat a bírálati szempontok szerint értékeli, és jegyzőkönyvben rögzíti. Az ajánlatokat csak a kialakított szempontok alapján lehet és kell elbírálni, ennek során az egyenlő elbánás elvére külön gondot kell fordítani.

Pályázat leadásának módja:

Zárt borítékban, személyesen. A borítékot az alábbi felirattal ellátva kérjük benyújtani: „Ajánlat a „Mosonmagyaróvár, Bauer Rudolf utca 39. szám alatti HRSZ.: 4664/5 ingatlanon a szabadidős sportlétesítmény és kiszolgáló épület létesítése”. Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően!”

Pályázat leadásának helye:

MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület

9200 Mosonmagyaróvár, Család sor 4.

Pályázat leadásának határideje: 2018. március 28. szerda 10:00 óra

Pályázat nyertesének tervezett kihirdetése: 2018. március 28.

Amennyiben a pályázati kiírással kapcsolatban kérdése, észrevétele merülne fel, kérem, hogy az alábbi telefonszámon érdeklődjön a beadást megelőzően:

Elérhetőségek:

Megrendelő részéről: 	Winkler Péter		06-30/256-89-11

Rövid tájékoztató az építendő épületről:

I. ELŐZMÉNYEK / ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

Az engedélyezés tárgyát képező kiszolgáló épület a Mosonmagyaróvár, Bauer Rudolf utca

39. szám alatti, 4664/5 hrsz-ú szabadstrandra kerül megvalósításra. Az ingatlan jelenlegi tulajdonosa a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. A Mosonmagyaróvár Ifjúsági Tornaegylet (MITE), (székhelye : Mosonmagyaróvár Család sor 4.) szabadidős sportlétesítmény és kiszolgáló épület létesítését tervezi, a tulajdonos hozzájárulásával.

A szabadstrand területén található jelenleg egy felhagyott (rosszállagú, jogilag rendezetlen) jelenleg már nem működő vendéglátó egység, gyermekjátszótér, salakos kispálya, valamint egy közüzemi hálózatra csatlakoztatott közkút is.

A szabadstrand a Bauer Rudolf utcáról közelíthető meg gyalogosan, ill. kerékpárral. A személygépkocsival érkezők részére a Bauer Rudolt utcai aszfaltburkolathoz közvetlen csatlakozó, merőleges kialakítású parkolók helyezkednek el, összesen 24 db. A helyszíni szemle során megállapítható volt, hogy a szgk. parkoló részben a Bauer Rudolf utca (hrsz:4662), részben a 4664/5 hrsz-ú ingatlanon helyezkednek el.

A MITE az ingatlantulajdonos jóváhagyása alapján a területet rendezni, ill. felújítani kívánja, valamint az engedélyezés tárgyát képező kiszolgáló épületet kívánja megvalósítani.

II. TERVEZÉSI PROGRAM

A beruházó két eltérő funkció kiszolgálására alkalmas épület tervezésére adott megbízást. A tervezett épület egyrészt a területen megrendezésre kerülő sporteseményekhez kíván korszerű öltözési és tisztálkodási lehetőséget biztosítani, másrészt az érkező látogatókat kívánja kiszolgálni hagyományos büfészolgáltatással. Az alaprajzon látható berendezési tervet a klasszikus büféfunkció által determináltan, a megrendelő igényeinek megfelelően, szakmai-, és élelmezés-egészségügyi szempontoknak megfelelően alakítottuk ki.

Az épületben (nemek szerint nem definiáltan) két öltöző került kialakításra a hozzájuk tartozó wc helyiségekkel, közös zuhanyzóval és előtérrel. Külső megközelíthetőséggel rendelkezik a létesítményben található mozgáskorlátozott wc helyiség, gépészeti helyiség illetve eszköz raktár.

A sportöltöző üzemeltetését a beruházó MITE végzi, míg a büfé működtetése bérleti szerződés alapján külsős vállalkozással tervezett.

II.B ENGEDÉLY KÉRELEM MÓDOSÍTÁSA

Az építtető 2015-ben favázszerkezetű, nagypaneles Jövő-Háza System típusú építési rendszerrel készülő (ETA-12/0517 számú ETA engedély szerint) épületre adott be építési engedély iránti kérelmet, melyet 2016. február 3-án, ÉPI/12-4/2016 engedélyszámmal megkapott.

A kivitelezői ajánlatok beérkezését követően az egyesület képviselője költséghatékonyabb tartószerkezeti megoldás megtervezésére adott megbízást. Az épület hagyományos falazati technológiával, ill. szeglemezes födém-, és tetőszerkezet beépítésével kivitelezve már megfelel az építtetői igényeknek, ugyanakkor fenntartása is gazdaságosabbá válik. Az építészeti rajzokat a falazott technológia sajátosságait figyelembe véve módosítottuk. Mind a bruttó, mind a nettó alapterület minimálisan változott, de az alaprajzi elrendezésben, ill. a helyiségkapcsolatokban VÁLTOZTATÁS NEM TÖRTÉNT!

Ajánlattételi felhívás tartalma:

- Ajánlati felhívás

- Általános műszaki leírás tartalom

- Engedélyes tervek, építési engedély

- Költségvetés kiírás

- TAO határozat

Mosonmagyaróvár, 2018. március 05.

Tisztelettel:

Winkler Péter

FELOLVASÓ LAP

Sportcélú fejlesztés (a szabadidős sportlétesítmény és kiszolgáló épület létesítése) megvalósítására irányuló pályázathoz kapcsolódó

Kivitelezői feladatok ellátására

Teljes körű Kivitelezői feladatok ellátása az alábbi helyen és engedélyszámmal:

- Mosonmagyaróvár, Bauer Rudolf utca 39. HRSZ.: 4664/5

- Építési engedély szám: ÉPI/1782-2/2017.

Az ajánlattevő adatai:

- Név:

- Cím:

- Telefonszám / Fax:

- Bankszámlaszám:

- Adószám:

- Cégjegyzék szám:

Ajánlati ár a szabadidős sportlétesítmény és kiszolgáló épület létesítésére, mely 60 napig érvényes:

Nettó ………….……..,- Ft + ……………………,- Ft (27% ÁFA), azaz bruttó ………..…….,- Ft

………..…., 2018. ………..…….

………………………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozati lap

Alulírott ………………………….…….., az …………………………….… Kft. képviseletében bűntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy:

- az általam képviselt cégnek adótartozása nincs;

- nyilatkozom arról, hogy a………..………………………..………….Kft. szerepel a köztartozásmentes adatbázisban;

- az ………………………..….…………. Kft.-nek az utolsó két lezárt pénzügyi évben a mérleg szerinti eredmény nem volt veszteséges, a beszámolója elektronikus úton nyilvántartásban elérhető;

- tudomásul veszem, hogy a vállalkozó díj kifizetésére csak utófinanszírozás keretében kerül sor, így ennek megfelelően rendelkezem a kivitelezői munka megvalósításhoz szükséges anyagi erővel;

- az ………………………………… Kft. nem áll felszámolás vagy végelszámolás alatt, nem indult ellene csődeljárás;

- az ajánlatunkat az eredményről való tájékoztatást követő legalább 60 napig fenntartom, és nyertessége esetén megkötöm a kivitelezői szerződést;

- a megküldött vállalkozói szerződést aláírom és az abban foglalt feltételeket elfogadom.

- tudomásul veszem, hogy a Megrendelő az ajánlat egyes részeit külön-külön is megrendelheti.

- az átadott CD–n szereplő dokumentumok teljes egészében megegyeznek a nyomtatott formában átadott dokumentumokkal.

………..…., 2018. ………..…….

………………………………………….

cégszerű aláírás